需求文档：小红书母婴代运营工作室 AI 落地

面向研发团队与项目经理 · 基于 AI-FDE 一对一调研 · 缺口以 TBD 标注，不编造

# 1. 文档信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0（草稿，含 TBD） |
| 日期 | 2026-08-05 |
| 作者 | AI-FDE（基于一对一调研） |
| 评审人 | TBD（建议：老板 + 对接研发的项目经理） |

变更记录：无（首版）。

# 2. 项目概述

背景：工作室运营几十个小红书母婴账号，靠代运营服务费 + 广告分成赚钱。数据散落在个人手机与表格，导致找数据、做周报、对分成都靠人肉。

目标：把散落数据统一成台账（数据地基），再在内容初稿、互动回复两个环节引入 AI 提效；结案周报随后跟上。

范围（in）：运营台账数字化、内容选题与初稿生成、评论区互动回复起草、商家结案周报生成。

范围（out）：不做自动发布、不做私信自动成交、不改造任何平台账号体系。

# 3. 术语与缩写表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| AI | 人工智能，本项目中指“能自动写文案、整理数据”的工具能力 |
| Agent | 智能体：按规则自动干活的一段 AI 程序（如“自动汇总周报”） |
| PoC | 概念验证：先用小量真实数据试一下，成了再全面铺开 |
| TBD | To Be Determined：待确认项，本表未确定的信息 |
| L1~L5 | AI 自主等级：L1 提供信息 / L2 提供建议 / L3 草稿人确认 / L4 自动执行低风险 / L5 自动执行高风险决策 |

# 4. 干系人与角色

| 角色 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发起人 | 老板：拍板范围、预算、验收 | 已明确支持 |
| 业务负责人 | 指定 1 人：负责台账维护与日常使用 | 老板已同意指定 |
| 研发 | 按本文档实现功能 | TBD（外部/内部未定） |
| 项目经理 | 排期、组织评审与验收 | TBD |
| 验收人 | 确认各 FR 达标 | TBD（建议老板） |

# 5. 现状与目标流程

现状：选题靠经验 → 人工写稿 → 发布 → 数据散在后台 → 月底人肉做周报 → 分成靠人核对。

目标：选题 AI 生成 → 初稿 AI 起草 → 人工改写发布 → 数据自动进台账 → 周报 AI 汇总、人定稿 → 分成从台账直接核对。

流程改造点：①新增台账环节（数据唯一来源）；②内容生产引入“AI 起草 + 人确认”；③周报从人肉汇总改为 AI 汇总。

# 6. 功能需求

## 6.1 运营台账数字化（P0，对应调研任务：运营台账数字化）

FR-01 账号台账录入：支持录入账号名、负责人、每周发布安排、近两周数据、合作分成。

输入/处理/输出：输入 Excel/共享表格；处理：字段统一、去重；输出：可筛选、可导出的台账。

AC：100 个账号内查询 <5 秒；重复账号自动提示。

FR-02 每周数据更新提醒（P1）：每周固定时间提醒负责人补数据。

AC：漏更率从现状降至 0（连续 4 周验证）。

FR-03 多账号看板（P2）：一屏总览各账号数据表现。

AC：看板数据与台账一致率 100%。

## 6.2 内容选题与初稿生成（P1，对应调研任务：内容选题与初稿生成）

FR-04 选题生成：按爆款结构（标题+大纲）批量生成 20 个选题。

输入/处理/输出：输入近 3 个月 10 篇爆款的标题与结构；处理：AI 生成；输出：选题清单。

AC：生成 20 个选题 ≤2 分钟；人工可用率 ≥80%。

FR-05 初稿改写工作流：AI 出初稿 → 人工改写 → 审核 → 发布，流程留痕。

AC：单篇起稿时间降幅 ≥50%（与纯人工对比）；发布后无限流。

FR-06 平台规则检查（P1）：发布前提示文案是否命中 AI 打标/原创要求。

AC：违规文案拦截率 100%（按平台规则库，规则库本身 TBD）。

## 6.3 评论区互动回复起草（P1，对应调研任务：评论区互动回复起草）

FR-07 话术库：沉淀高频问题与标准话术。

AC：覆盖近 100 条互动记录中 ≥90% 的场景。

FR-08 回复草拟：AI 按话术库起草，人工确认后发出。

AC：回复耗时降幅 ≥50%；零投诉。

## 6.4 商家结案周报生成（P2，依赖台账，对应调研任务：商家结案周报生成）

FR-09 周报自动汇总：从台账抓数据生成周报草稿，人定稿。

AC：周报制作耗时降幅 ≥60%；数据与台账一致率 100%。

# 7. 用户场景（用例）

用例 1（P0）：每周一，负责人打开台账 → 系统提醒补数据 → 负责人更新 → 看板自动刷新。

用例 2（P1）：运营输入“本周选题方向” → AI 给 20 个选题 → 人工选 5 个 → AI 起草初稿 → 人工改写 → 审核 → 发布。

# 8. 数据需求

| 字段 | 类型 | 来源 | 更新频率 | 敏感 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账号基础信息 | 文本/枚举 | 人工录入 | 一次性+变更 | 否 | 可获取 |
| 发布安排 | 文本/日期 | 人工录入 | 每周 | 否 | 可获取 |
| 平台数据（阅读/互动） | 数字 | 平台后台导出 | 每周 | 否 | 可导出 |
| 合作与分成 | 数字/金额 | 商务对接人 | 每月 | 是 | TBD：权限边界待老板/商务确认 |

数据质量要求：账号名唯一；金额保留两位小数；每周数据截止时间固定为周日 24:00。

# 9. 接口与集成需求

台账：易落地——共享表格（飞书/腾讯文档）即可，无 API 依赖。

内容初稿：需轻度集成——AI 工具 + 人工审核流程。

互动回复：需轻度集成——话术库 + AI 草拟 + 人工确认。

结案周报：需开发——脚本从表格/后台拉数生成。

TBD：平台后台是否提供数据导出 API（找平台规则/后台确认）。

# 10. AI 能力需求

| 功能 | AI 能力 | 输入规格 | 输出规格 | 回退方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-04 | 内容生成 | 爆款结构文本 | 20 个选题清单 | 低于 80% 可用率 → 人工选题 |
| FR-05 | 文本生成/改写 | 选题+素材 | 初稿 500~1500 字 | 质量不达标 → 转人工撰写 |
| FR-08 | 文本分类+生成 | 评论原文+话术库 | 回复草稿 | 置信度 <80% → 转人工 |
| FR-09 | 数据汇总+总结 | 台账数据 | 周报草稿 | 数据缺失 → 标黄提醒人工补 |

# 11. AI 自主等级与审核机制

| 任务 | 自主等级 | 审核机制 |
| --- | --- | --- |
| 运营台账数字化 | L4 自动执行低风险 | 每周人工抽检 |
| 内容选题与初稿 | L3 草稿人确认 | 发布前人工改写 + 复核 |
| 评论区互动回复 | L3 草稿人确认 | 人工确认后发出 |
| 商家结案周报 | L2 提供建议 | 人定稿后发客户 |

熔断：同一功能连续 3 次质量不达标 → 自动转全人工，并通知负责人。

# 12. 非功能需求

性能：台账查询 <5 秒；选题生成 <2 分钟；周报生成 <5 分钟。

安全：台账数据加密存储；AI 工具账号独立权限。

隐私合规：客户账号数据最小化使用；分成数据按权限开放。

可用性：核心功能（台账）不可用时长每月 <4 小时。

兼容性：桌面端浏览器 + 手机端可查看。

可维护性：台账字段支持新增；话术库支持批量导入。

培训：负责人 1 天上手培训；提供操作手册。

# 13. 权限与审计

权限矩阵：老板=全部；负责人=台账读写+审核；运营=内容模块；商务=分成数据（TBD：最终口径老板定）。

审计：发布、审核、分成修改均留操作日志（谁、何时、改了什么）。

# 14. 异常与边界场景

AI 出错：按第 11 节熔断机制转人工。

数据缺失：周报标黄提示，不编数字。

平台规则变更：触发 FR-06 规则库更新流程（TBD：规则库维护责任人）。

工具故障：回退人工流程，台账本地留底。

# 15. 度量与埋点

指标：台账更新率、起稿时间、回复耗时、周报耗时、平台限流率、投诉率。

采集：台账操作日志 + AI 工具使用日志 + 人工抽测。

统计口径：每周一次，与调研 PoC 成功标准一致。

# 16. 里程碑与交付计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 验收节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点 | 第 1 周 | 台账上线（FR-01/02） | 更新率 100% |
| 小规模 | 第 2~4 周 | 内容初稿（FR-04/05/06）试 20 篇 | 起稿时间降 ≥50%、无限流 |
| 小规模 | 第 2~4 周 | 互动回复（FR-07/08）试 100 条 | 耗时降 ≥50%、零投诉 |
| 放开 | 第 5 周起 | 全量推广 | 按验证结果 |
| 后续 | 台账满 2 周后 | 周报（FR-09） | 耗时降 ≥60% |
| 回访 | 3 个月 | 实际省时数据核对 | 与预测对比 |

# 17. 验收标准（整体）

☐  台账 100 个账号内查询 <5 秒，更新率 100%

☐  选题生成 20 个 ≤2 分钟，人工可用率 ≥80%

☐  起稿时间降幅 ≥50%，发布后无限流

☐  回复耗时降幅 ≥50%，零投诉

☐  周报耗时降幅 ≥60%，数据一致率 100%

☐  所有 AI 输出有审核留痕，无自动发布行为

# 18. 预算与资源

| 项 | 量级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 台账 | ≈0（共享表格免费） | 回本 <3 个月 |
| 内容初稿工具 | 几百元/月 | 回本预估 3~12 个月 |
| 互动回复工具 | 低 | ROI 待 PoC 验证 |
| 周报开发 | 少量人力 | TBD：研发人力来源与成本未定 |
| 维护 | 每周 1 人 × 2 小时 | 负责人执行 |

# 19. 风险与依赖

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 平台规则更新 | 内容限流/下架 | FR-06 规则检查 + 人工复核 |
| 账号核心资产 | 误操作损失 | 禁止自动发布，全流程人审 |
| 分成数据权限不清 | 商务纠纷 | 第 13 节权限矩阵先行确认 |
| 周报依赖台账 | 无法提前 | 严格按里程碑顺序 |

# 20. 开放问题（TBD 汇总，需老板去补齐）

| # | 缺什么 | 向谁要 | 影响章节 | 讨要话术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台 AI 内容打标/原创细则 | 平台规则文档/同行 | 6.2、14 | “麻烦发我一份最新的内容发布规则，特别是 AI 内容的要求” |
| 2 | 平台后台数据导出方式（是否支持 API） | 平台后台/服务商 | 9 | “后台数据除了手动导出，有没有自动同步/API 的方式？” |
| 3 | 分成数据权限边界 | 商务/老板 | 8、13 | “分成数据哪些人可以看？我列一下权限清单给你确认” |
| 4 | 预算上限与可接受成本 | 老板 | 18 | “这块每月预算上限大概多少？我好排工具和开发” |
| 5 | 研发人力来源（内部/外包） | 老板 | 16、18 | “周报这块需要一点开发，是内部做还是外包？” |
| 6 | 验收人 | 老板 | 4、17 | “最终验收由谁签？” |

# 21. 附录

调研摘要：见 ai-report-小红书母婴代运营-深度调研-2026-08-05.html。

PoC 方案：第 16 节各阶段验收节点即 PoC 成功标准。

回访计划：3 个月后核对实际省时数据，用于校准后续迭代。